Приложение 4

к распоряжению Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Проведение ремонтных работ в муниципальных организациях»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Портье С. В. | Комитет по делам образования города Челябинска |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2022 год | Значение показателя по годам | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1. Предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, путем своевременного проведения ремонтных работ | | | | | | |
| 1.1. | Количество зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, в которых проведен капитальный ремонт | Единиц | 45 | 50 | 45 | 45 | Комитет по делам образования города Челябинска |
| 1.2. | Количество зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, в которых проведен текущий ремонт | Единиц | 45 | 82 | 45 | 45 | Комитет по делам образования города Челябинска |
| 1.3. | Количество муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, в которых проведено благоустройство территорий | Единиц | 6 | 9 | 5 | 5 | Комитет по делам образования города Челябинска |
| 1.4. | Количество зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, для которых разработана проектно-сметная документация, проведены государственная экспертиза, строительный контроль, авторский надзор | Единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | Комитет по делам образования города Челябинска |
| 1.5. | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Единиц | 222 | 146 | 294 | 431 | Комитет по делам образования города Челябинска |
| 1.6. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, от общего количества зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Процентов | 35,7 | 14 | 16 | 19 | Комитет по делам образования города Челябинска |
| 1.7. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | Единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | Комитет по делам образования города Челябинска |
| 1.8. | Количество инициативных проектов, выполненных в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска | Единиц | 32 | 5 | 0 | 0 | Комитет по делам образования города Челябинска |
| 1.9. | Организация работы по привлечению обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и других решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта | Процентов | 100 | 100 | 0 | 0 | Комитет по делам образования города Челябинска |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения  (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за 2022 год | Значение показателя по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, путем своевременного проведения ремонтных работ | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление субсидий муниципальным организациям на проведение текущих и капитальных ремонтов зданий | Приобретение товаров, работ, услуг | Единиц | Проведение необходимых мероприятий по ремонту кровель, фасадов, инженерных и электрических сетей зданий, ремонту пищеблоков и мест общего пользования, иных ремонтных работ, обеспечивающих функционирование зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска | 45 | 50 | 45 | 45 |
| 1.2. | Предоставление субсидий муниципальным организациям на благоустройство территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | Единиц | Создание условий для организации учебного процесса на территории муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска | 6 | 9 | 5 | 5 |
| 1.3. | Предоставление субсидии муниципальным организациям на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, строительного контроля, авторского надзора | Приобретение товаров, работ, услуг | Единиц | Разработка и согласование необходимой документации для проведения работ капитального характера | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4. | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Приобретение товаров, работ, услуг | Единиц | Замена деревянных конструкций на оконные ПВХ-блоки | 222 | 146 | 294 | 431 |
| 1.5. | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | Приобретение товаров, работ, услуг | Единиц | Проведение капитального ремонта и оснащение средствами обучения и воспитания общеобразовательной организации | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.6. | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (вне рамок перечня работ) | Приобретение товаров, работ, услуг | Единиц | Проведение капитального ремонта и оснащение средствами обучения и воспитания общеобразовательной организации | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.7. | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на реализацию инициативных проектов в сфере образования | Приобретение товаров, работ, услуг | Единиц | Проведение мероприятий по ремонту и благоустройству территорий образовательных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, имеющих приоритетное значение для жителей города Челябинска | 32 | 5 | 0 | 0 |
| 1.8. | Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и других решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта | Осуществление текущей деятельности | Процентов | Комплекс мер по реализации проекта модернизации школьных систем в городе Челябинске | 100 | 100 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч.: | 441 213,5 | 156 398,6 | 156 398,6 | 754 010,7 |
| федеральный бюджет всего, в т.ч.: | 40 516,6 | 0,0 | 0,0 | 40 516,6 |
| ответственный исполнитель: Комитет по делам образования города Челябинска | 40 516,6 | 0,0 | 0,0 | 40 516,6 |
| областной бюджет всего, в т.ч.: | 106 336,8 | 5 833,6 | 5 833,6 | 118 004,0 |
| ответственный исполнитель: Комитет по делам образования города Челябинска | 106 336,8 | 5 833,6 | 5 833,6 | 118 004,0 |
| бюджет города всего, в т.ч.: | 294 360,1 | 150 565,0 | 150 565,0 | 595 490,1 |
| ответственный исполнитель: Комитет по делам образования города Челябинска | 294 360,1 | 150 565,0 | 150 565,0 | 595 490,1 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, путем своевременного проведения ремонтных работ | | | |
| 1. Предоставление субсидий муниципальным организациям на проведение текущих и капитальных ремонтов зданий | X |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на получение субсидии на проведение текущих и капитальных ремонтов зданий и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 1.3. Заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных с проведением текущих и капитальных ремонтов зданий | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |
| 2. Предоставление субсидий муниципальным организациям на благоустройство территорий | X |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Проведение конкурсного отбора на получение субсидии на благоустройство территорий и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 2.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 2.3. Заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных с благоустройством территорий | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |
| 3. Предоставление субсидии муниципальным организациям на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, строительного контроля, авторского надзора | X |  |  |
| Контрольная точка 3.1. Проведение конкурсного отбора на получение субсидии на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, строительного контроля, авторского надзора и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 3.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 3.3. Заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных с разработкой проектно-сметной документации, проведением государственной экспертизы, строительного контроля, авторского надзора | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |
| 4. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | X |  |  |
| Контрольная точка 4.1. Заключение соглашений с Министерством образования и науки Челябинской области на предоставление субсидий на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения, приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 4.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 4.3. Заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных с проведением ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |
| 5. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | X |  |  |
| Контрольная точка 5.1. Заключение соглашений с Министерством образования и науки Челябинской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения, приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 5.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 5.3. Заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных с реализацией мероприятий по модернизации школьных систем образования | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |
| 6. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (вне рамок перечня работ) | X |  |  |
| Контрольная точка 6.1. Заключение соглашений с Министерством образования и науки Челябинской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (вне рамок перечня работ) и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения, приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 6.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 6.3. Заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных с реализацией мероприятий по модернизации школьных систем образования (вне рамок перечня работ) | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |
| 7. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на реализацию инициативных проектов в сфере образования | X |  |  |
| Контрольная точка 7.1. Проведение конкурсного отбора на получение субсидии на реализацию инициативных проектов в сфере образования и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 7.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 7.3. Заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных с реализацией инициативных проектов в сфере образования | 31.12.2024 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |
| 8. Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и других решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта | X |  |  |
| В рамках данного мероприятия комплекса процессных мероприятий контрольные точки не предусмотрены |  | Комитет по делам образования города Челябинска |  |

Председатель Комитета по делам образования города Челябинска С. В. Портье