Приложение 16

к муниципальной программе «Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Проведение ремонтных работ в муниципальных организациях»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Комитет по делам образования города Челябинска | Срок реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/показатели | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, путем своевременного проведения ремонтных работ | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, в которых проведен капитальный ремонт | Возрастание | «ПКПМ» | Единиц | 45 | 2022 | 45 | 45 | 45 | Комитет по делам образования города Челябинска |
| 1.2. | Количество зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, в которых проведен текущий ремонт | Возрастание | «ПКПМ» | Единиц | 45 | 2022 | 45 | 45 | 45 | Комитет по делам образования города Челябинска |
| 1.3. | Количество муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, в которых проведено благоустройство территорий | Возрастание | «ПКПМ» | Единиц | 6 | 2022 | 5 | 5 | 5 | Комитет по делам образования города Челябинска |
| 1.4. | Количество зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, для которых разработана проектно-сметная документация, проведены государственная экспертиза, строительный контроль, авторский надзор | Возрастание | «ПКПМ» | Единиц | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | Комитет по делам образования города Челябинска |
| 1.5. | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Возрастание | «ПКПМ» | Единиц | 222 | 2022 | 294 | 431 | 431 | Комитет по делам образования города Челябинска |
| 1.6. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, от общего количества зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Возрастание | «ПКПМ» | Процентов | 35,7 | 2022 | 16 | 19 | 19 | Комитет по делам образования города Челябинска |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| №  п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, путем своевременного проведения ремонтных работ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, в которых проведен капитальный ремонт | «ПКПМ» | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| 1.2. | Количество зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, в которых проведен текущий ремонт | «ПКПМ» | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| 1.3. | Количество муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, в которых проведено благоустройство территорий | «ПКПМ» | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 1.4. | Количество зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, для которых разработана проектно-сметная документация, проведены государственная экспертиза, строительный контроль, авторский надзор | «ПКПМ» | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1.5. | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных  организациях | «ПКПМ» | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 57 | 57 | 58 | 64 | 0 | 0 | 294 |
| 1.6. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, от общего количества зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | «ПКПМ» | Процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |

4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/мероприятие (результат) | Единицы измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Тип мероприятия (результата) | | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Задача 1. Предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, путем своевременного проведения ремонтных работ | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление субсидий муниципальным организациям на проведение текущих и капитальных ремонтов зданий | Единиц | 45 | 2022 | 45 | 45 | 45 | | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение необходимых мероприятий по ремонту кровель, фасадов, инженерных и электрических сетей зданий, ремонту пищеблоков и мест общего пользования, иных ремонтных работ, обеспечивающих функционирование зданий муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска |
| 1.2. | Предоставление субсидий муниципальным организациям на благоустройство территорий | Единиц | 6 | 2022 | 5 | 5 | 5 | | Приобретение товаров, работ, услуг | Создание условий для организации учебного процесса на территории муниципальных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска |
| 1.3. | Предоставление субсидии муниципальным организациям на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, строительного контроля, авторского надзора | Единиц | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | | Приобретение товаров, работ, услуг | Разработка и согласование необходимой документации для проведения работ капитального характера |
| 1.4. | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Единиц | 222 | 2022 | 294 | 431 | 431 | | Приобретение товаров, работ, услуг | Замена деревянных конструкций на оконные ПВХ-блоки |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в т.ч.: | 205 170,3 | 205 170,1 | 205 170,1 | 615 510,5 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 205 170,3 | 205 170,1 | 205 170,1 | 615 510,5 |
| 1.1. средства областного города | 5 880,4 | 5 880,2 | 5 880,2 | 17 640,8 |
| 1.2. средства бюджета города | 199 289,9 | 199 289,9 | 199 289,9 | 597 869,7 |
| Предоставление субсидий муниципальным организациям на проведение текущих и капитальных ремонтов зданий | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 136 169,9 | 136 169,9 | 136 169,9 | 408 509,7 |
| 1.1. средства бюджета города | 136 169,9 | 136 169,9 | 136 169,9 | 408 509,7 |
| Предоставление субсидий муниципальным организациям на благоустройство территорий | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 180 000,0 |
| 1.1. средства бюджета города | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 180 000,0 |
| Предоставление субсидии муниципальным организациям на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, строительного контроля, авторского надзора | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 9 000,0 |
| 1.1. средства бюджета города | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 9 000,0 |
| Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 6 000,4 | 6 000,2 | 6 000,2 | 18 000,8 |
| 1.1. средства областного города | 5 880,4 | 5 880,2 | 5 880,2 | 17 640,8 |
| 1.2. средства бюджета города | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в муниципальных организациях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, путем своевременного проведения ремонтных работ | | | |
| 1. Предоставление субсидий муниципальным организациям на проведение текущих и капитальных ремонтов зданий | X |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Проведение конкурсного отбора на получение субсидии на проведение текущих и капитальных ремонтов зданий и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 01.04.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 10.04.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 1.3. Заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных с проведением текущих и капитальных ремонтов зданий | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |
| 2. Предоставление субсидий муниципальным организациям на благоустройство территорий | X |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Проведение конкурсного отбора на получение субсидии на благоустройство территорий и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 01.04.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 2.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 10.04.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 2.3. Заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных с благоустройством территорий | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |
| 3. Предоставление субсидии муниципальным организациям на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, строительного контроля, авторского надзора | X |  |  |
| Контрольная точка 3.1. Проведение конкурсного отбора на получение субсидии на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, строительного контроля, авторского надзора и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 01.07.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 3.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 10.07.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 3.3. Заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных с разработкой проектно-сметной документации, проведением государственной экспертизы, строительного контроля, авторского надзора | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |
| 4. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | X |  |  |
| Контрольная точка 4.1. Заключение соглашений с Министерством образования и науки Челябинской области на предоставление субсидий на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях и утверждение приказа о распределении данной субсидии | 15.03.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения, приказ о распределении субсидии |
| Контрольная точка 4.2. Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | 25.03.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные соглашения |
| Контрольная точка 4.3. Заключение контрактов и выполнение (приобретение товаров) работ и услуг, связанных с проведением ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 31.12.2025 | Комитет по делам образования города Челябинска | Заключенные контракты, акт приема-передачи или акты выполненных работ |

Председатель Комитет по делам образования города Челябинска С. В. Портье